R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de...........................;

având în vedere:

Urgența justificată de serviciile de specialitate;

Referatul de aprobare nr. 70011/22.07.2024 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr. 70008/22.07.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul _______ nr........./...... al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.225/27.10.2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 163/08.10.2018 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. “e” și ”f”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. I. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 se modifică după cum urmează:

Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1.  Se aprobă prelungirea duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până în data de 31.10.2024.”

ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 rămân nemodificate.

ART.  III.  Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. IV. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară din data de ............., cu respectarea art. 139 alin. (3), lit ”d” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare respectiv cu un număr  de ……voturi ”pentru”…… “împotrivă”…….. şi …….”abţineri”.

ART. V. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE                     AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			               SECRETAR GENERAL

IOAN TURC				DUMITRU - MATEI CINCEA

Bistriţa la___________________

Nr.________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L.A./Z.D/2 ex.