# Cabinet  primar

Nr. 80848/26.08.2024

### REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

În urma Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, municipiul Bistrița a solicitat încadrarea proiectului ca nefinalizat și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, până la data de 31.08.2024. Această modificare a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița prin Hotărârea nr.226/07.12.2023.

În urma precipitațiilor din luna iulie 2024, la Sala de sport – corp D au apărut infiltrații la nivelul acoperișului. De asemenea, după finalizarea reparațiilor mai sus menționate este necesară realizarea suprafeței de joc pe terenul de sport.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, pânâ la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024.

Astfel, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120278 și Contractul de finanțare nr. 3.840 semnat în data de 13.03.2019, se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Primar,

Ioan Turc

C.L./B.P./2 ex.