R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de...........................;

având în vedere:

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024;

Referatul de aprobare nr.80848/26.08.2024 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr.80850/26.08.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul _______ nr........./...... al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 225/27 octombrie 2022;

Adresa Direcției Tehnice nr.80660/23.08.2024 privind proiectul “Reabilitare si modernizare Şcoala Gimnazială nr.1”;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.“e” și ”f”, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.I. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„ART.1. – Se aprobă prelungirea duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024”.

ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 226/07.12.2023, rămân nemodificate.

ART.III. Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de …… voturi ”pentru”, …… “împotrivă” şi …….”abţineri”.

ART.V. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul Pregătire Documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului – Județul Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE                     AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			               SECRETAR GENERAL

IOAN TURC				  DUMITRU MATEI CINCEA

Bistriţa la___________________

Nr.________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L./B.P./2 ex.