DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 89864/19.08.2024

R A P O R T

privind modificarea anexei la Hotararea nr.32/29.02.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor”

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor”, conform  legislatiei in vigoare au fost aprobați  de către Consiliul local, prin HCL nr. 32/29.02.2024.

Având în vedere:

- urgența dată de necesitatea depunerii până cel târziu în data de 04.11.2024, a documentației tehnico-economice în vederea obținerii finanțării.

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform căreia ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.

- finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor pentru elaborarea proiectului tehnic respectiv pentru execuția lucrărilor;

- finalizarea etapelor de proiectare elaborare DTAC (Documentație tehnică pentru autorizarea construcției) respectiv elaborare PT (proiect tehnic).

- majorarea valorii subcapitolului 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, calculată în baza indicilor conform  previziunillor  cresterii costului in constructii de la data  elaborării devizului general, indici care se publica trimestrial  de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoze .

Au fost stabiliți indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii. Comparația între indicatorii aprobați anterior la faza elaborării Studiului de Fezabilitate, respectiv  indicatorii stabiliți în urma finalizării proiectului tehnic se prezinta astfel:

|  | Indicatori aprobati prin HCL 32/29.02.2024 Lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare in septembrie 2024 Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 16.502.306,98 | 17.094.802,44 |
| Din care C+M | 12.041.408,35 | 12.412.683,75 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi modificare a Hotărârii nr. nr.32/29.02.2024 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor”.

.

DIRECȚIA TEHNICĂ                          DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 DIRECTOR EXECUTIV        	         	                    DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                       Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

S.C./2 ex.