DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 96460 / 09.10.2024

R A P O R T

privind modificarea anexei la  Hotararea nr. 164 / 18.09.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea documentatiei de  avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții  ”Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”, conform  legislatiei in vigoare, au fost aprobați  de către consiliul local, prin HCL nr 164 / 18.09.2023.

Deoarece nu s-a primit nicio oferta pentru elaborarea PT si executarea lucrarii, s-a solicitat proiectantului actualizarea devizului general.

In urma modificarii Hotărârii Guvernului nr. 907/2016  in noiembrie 2023,  a fost necesara introducerea in devizul general a capitolului 7- Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, precum si subcapitolul 3.8.3.- coordonator în materie de securitate şi sănătate. Pentru  calculul valorii aferente subcapitolului 7.2.- Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, au fost luati in calcul indicii conform  previziunillor  cresterii costului in constructii de la data  revizuirii devizului general, indici care se publica trimestrial  de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoze.

Astfel, pentru demararea investitei, a fost necesara actualizarea devizului general, anexa la raport, la nivelul anului 2024, precum si introducerea capitolelor mai sus mentionate, deviz ce necesitata aprobarea urgenta in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru realizarea investitiei.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de cate ori este necesar(...)

Ca urmare, modificarile  indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii se prezinta astfel:

|  | Indicatori aprobati prin HCL 164 / 18.09.2023 Lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare in octombrie 2024 Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 977.197,52 | 1.377.587,56 |
| Din care C+M | 620.998,46 | 858.998,46 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi modificare a Hotărârii nr. 164 / 18.09.2023   a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv,                                                                    director executiv,

Lia IVAȘCU		                                                             Nicolae SCURTU

M.A./2 ex.