R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 102368/25.10.2024

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna AUGUST 2024

| Nr. Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nu-me, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.151/13.08.2024 privind aprobarea participării 30,Municipiului Bistriţa în calitate de lider în proiectul EUI02-036- Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems, Championing Technology - B-CONNECT, finanțat prin programul Comisiei Europene EUI-IA Iniţiativa Urbană Europeană – Acţiuni Inovatoare - Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Inovare |  | X |  |  | Proiectul EUI02-036- Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems, Championing Technology - B-CONNECTse implementează în perioada 2024-2028, având ca obiectiv prioritar îmbunătățirea semnificativă a calității vieții în Municipiul Bistrița, cu acțiuni în educație, regenerare urbană, mobilitate și reducerea poluării. În prezent se parcurge faza de audit ex ante. |  |  |
| 2 | - Hotărârea nr.152/13.08.2024 privind modificarea Anexei 8 la Hotărârea nr.21/12.02.2024 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2024 și estimat pe anii 2025-2027, cu modificările ulterioare - - Direcția Economică | X |  |  | A fost îndeplinita potrivit prevederilor Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările ulterioare. (03.10.2024) |  |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.153/29.08.2024 privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X |  |  | S-a încheiat un act adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului până în 31.12.2024. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 11.10.2024) |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.154/29.08.2024 privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.251/21.12.2023 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2024-2025 - Direcţia Politici Publice, Educaţie, Tineret, Turism şi Sport | X |  |  | A fost comunicată prin mijloace electronice unităților de învățământ preuniversitar particular care au făcut obiectul hotărârii de consiliu. (10.10.2024) |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.155/29.08.2024 privind însușirea documentaţiei tehnice cadastrale de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unei părți din imobilul cu destinația de ”Sediu administrativ, spații verzi și bază de producție” situat în municipiul Bistrița, strada Dr. Victor Babeș nr.39, proprietate a Municipiului Bistrița, domeniul public - Direcția Patrimoniu |  | X |  | Documentația cadastrală a fost finalizată și va fi depusă la OCPI Bistrița-Năsăud după obținerea certificatului fiscal pt. imobilul care face obiectul hotărârii, urmând ca ulterior să fie eliberat extrasul CF. (09.10.2024) |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.156/29.08.2024 privind însușirea documentaţiei cadastrale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului denumit strada Cameliei, având destinație de uz și interes public local, și înscrierea în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul public - Direcția Patrimoniu | X |  |  | Documentația cadastrală împreună cu hotărârea au fost depuse la OCPI Bistrița-Năsăud, fiind eliberat extrasul CF pentru imobilul strada Cameliei. (09.10.2024) |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.157/29.08.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Centrul de zi pentru copii Musette” în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 - Direcția de Asistentă Socială; - Direcţia Economică |  | X |  | Se asteaptă evaluarea proiectului in vederea aprobării lui. (Direcția de Asistentă Socială – 07.10.2024) |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.158/29.08.2024 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeței de 910 mp teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în Piața Centrală, în vederea amplasării unui patinoar artificial demontabil - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | A fost demarată procedura stabilită de lege în vederea închirierii prin licitaţie publică a suprafeței de 910 mp teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în Piața Centrală, pt. amplasare patinoar artificial demontabil. Data licitației a fost stabilită în 10.10.20.24 conform anuntului adus la cunoștința publică. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.159/29.08.2024 privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat de către Municipiul Bistrița, a imobilului, construcție și teren aferent, situat în municipiul Bistrița, strada Cerbului nr.17, proprietatea numiților Tomoiagă Ioan și Tomoiagă Daniela Dorina, cu destinația de gradiniță - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost încheiat între părți actul adițional nr.1/52 din 23.09.2024 prin care durata închirierii imobilului a fost prelungită pt. anul școlar 2024-2025, conform prevederilor prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.160/29.08.2024 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a imobilului-teren în suprafaţă de 26 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, Bulevardul Decebal nr.44, identificat în CF Bistrița nr.83436, proprietate privată a Municipiului Bistriţa - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea a fost pusă în executare. Pretul de vânzare a fost achitat integral, fiind încheiat între părți contractul de vânzare-cumpărare autentificat la notar cu nr.2596/20.09.2024. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.161/29.08.2024, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafață de 36,96 mp și a cotei de 86/392 părți teren aferent, situat la parterul imobilului situat în Bistrița, str.Nicolae Titulescu nr.6, cu destinaţia de sediu social - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | A fost demarată procedura stabilită de lege în vederea închirierii prin licitaţie publică a spațiului situat în Bistrița, str.Nicolae Titulescu nr.6, cu destinaţia de sediu social. Data licitației a fost stabilită în 09.10.20.24 conform anuntului adus la cunoștința publică. Având în vedere faptul că a fost depusă o singură ofertă, procedura va fi reluată în aceleași condiții. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.162/29.08.2024 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Bistrița nr.126/22.06.2023 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Bistrița și persoane juridice din municipiul Bistrița, pentru terenuri proprietate publică a Municipiului Bistrița, pe care sunt amplasate construcții provizorii - chioșcuri cu diferite destinații - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost încheiat între părți actul aditional nr.8/48 din data de 10.09.2024 la contractul de închiriere încheiat cu PAM CAFFE STORE SRL prin care a fost modificat obiectul contractului prin modificarea activităților ce urmează a fi desfășurate în chioșcul amplasat pe domeniul public în str. Năsăudului nr.22. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.163/29.08.2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistriţa, str. Dobrogeanu Gherea nr.18, ap.II, proprietate privată a Municipiului Bistriţa - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Hotărârea va fi pusă în executare după actualizarea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru participarea la procedurile de vânzare prin licitație publică a imobilelor prin Dispoziție a noului Primar al municipiului Bistrița. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.164/29.08.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a unei construcții și terenul aferent, situat pe strada Lacului, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița-Năsăud, imobilul din str. Lacului, înscris în CF 82372, fiind trecut în proprietatea Municipiului Bistrița, domeniul privat, urmând a fi valorificat conform prevederilor legale aplicabile. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.165/29.08.2024 privind delegarea temporară a dreptului de administrare către Județul Bistrița-Năsăud, a unor suprafețe de teren, proprietatea publică a municipiului Bistrița, în vederea executării lucrări de ”Reabilitare DJ151 KM 45+810-126+736, limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2021-2027 - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost întocmit între părți Protocolul nr. IIIB/19035/84439/04.09.2024 privind delegarea temporară a dreptului de administrare a trei suprafețe de teren proprietatea publică a Municipiului Bistrița, în vederea executării lucrări ”Reabilitare DJ151, KM 45+810-126+736, limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2021-2027. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.166/29.08.2024 privind delegarea temporară către Județul Bistrița-Năsăud a dreptului de administrare a unei suprafețe de teren aparținând sectorului DN - Varianta de ocolire a municipiului Bistrița în vederea executării lucrării ”Reabilitare DJ151, KM 45+810-126+736, limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Programul Regional 2021-2027 - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost întocmit între părți Protocolul nr. IIIB/19037/84444/04.09.2024 privind delegarea temporară a dreptului de administrare a unei suprafețe de 975,69 mp teren aparținând sectorului de drum național DN - Varianta de ocolire a municipiului Bistrița în vederea executării lucrării de ”Reabilitare DJ151, KM 45+810-126+736, limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Programul Regional 2021-2027. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.167/29.08.2024 privind aprobarea înfiinţării Structurii comunitare consultative pentru prevenirea separării copilului de familie la nivelul municipiului Bistrița şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia - Direcția de Asistență Socială; -Structura comunitară consultativă pentru prevenirea separării copilului de familie la nivelul municipiului Bistrița | X |  |  | Structura a fost infiinţată, funcţionând conform regulamentului. (Direcția de Asistentă Socială – 07.10.2024) |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.168/29.08.2024 privind modificarea anexei la Hotărârea nr.44/06.03.2023 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în zona Lac MHC” - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică | X |  |  | S-au modificat indicatorii tehnico – economici. (Direcția Tehnică – 21.10.2024) |  |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.169/29.08.2024 privind modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea nr.288/20.12.2022 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 in Unirea și Viişoara” - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică | X |  |  | S-au modificat indicatorii tehnico – economici. (Direcția Tehnică – 21.10.2024) |  |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.170/29.08.2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Regenerare urbană a imobilelor din Centrul Istoric”, municipiul Bistrița, Piața Centrală nr. 7-24 - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice | X |  |  | S-au modificat indicatorii tehnico – economici. (Direcția Tehnică – 21.10.2024) |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.171/29.08.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.75/18.04.2024 privind aprobarea proiectului „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea și Viișoara” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă la ADR Nord-Vest. Stadiu: în contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 11.10.2024) |  |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.172/29.08.2024 privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţie la obiectivul de investiţii ”Regenerarea urbană a imobilelor din Centrul Istoric”, municipiul Bistrița, Piața Centrală nr.7-24 - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Arhitect Şef; - Direcția Economică | X |  |  | Proiectul a fost depus la ADR Nord-Vest în data de 10.09.2024. Stadiu: în evaluare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 11.10.2024) |  |  |  |
| 26 | Hotărâre nr.173/29.08.2024 privind aprobarea modificării Contractului de servicii nr.28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr.1 la contract - Direcţia de Infrastructură şi Servicii | X |  |  | A fost încheiat actul adițional cu Supercom S.A. (15.10.2024) |  |  |  |
| 27 | Hotărârea nr.174/29.08.2024 privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice specializate în vederea dobândirii calității de administrator de condominii - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea a fost pusă în executare. A fost emisă Dispoziția Primarului nr.509/30.09.2024 cuprinzând un număr de 75 administratori atestați conform legii, cărora li s-a eliberat Atestate de administratori de condominii. (Direcţia Patrimoniu – 09.10.2024) |  |  |  |

PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL,

GABRIEL LAZANY                                                          DUMITRU – MATEI CINCEA

Întocmit,

MORARIU DORINA - MARIA