DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 110952/18.11.2024

RAPORT

pentru modificarea anexelor Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6” cu modificările și completările ulterioare.

Pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” a fost semnat contractul de finanțare nr. 143682/19.12.2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte, Componenta 5 — Valul renovării, Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Lucrările la obiectivul de investiții se execută în baza contractului de lucrări nr.150/L/14.12.2023, încheiat cu societatea AMICII BUILDING SRL având ca obiect: Prestarea serviciilor de proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 116 din 12.06.2023,  a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la hotărâre.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 116 /12.06.2023 a fost ulterior modificată prin Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 91/29.05.2024, reaprobându-se indicatorii tehnico-economici ca urmare a finalizării etapei de proiectare și completându-se cu Anexa 2 – Deviz General actualizat

Pe parcursul derulării contractului, a apărut necesitatea actualizării expertizei tehnice, respectiv realizarea unor lucrări suplimentare în vederea punerii în siguranță (consolidării) a structurii de rezistență, și a îmbunătățirii proiectului tehnic elaborat anterior.

Cuantificarea valorică a lucrărilor suplimentare depășește valoarea ”Cheltuielilor diverse și neprevăzute” cuprinse în subcap. 5.3 al Devizului General aprobat ca Anexa 2 prin HCL nr. 91/29.05.2024 , fiind necesară actualizarea acestuia prin suplimentarea fondurilor, rezultând modificarea indicatorilor economici aprobați anterior prin Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 116 /12.06.2023, cu modificările aduse  prin Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 91/ 29.05.2024.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art.10, aliniatul 4,  este necesară actualizarea indicatorilor economici, prevăzuți în anexa 1 la proiectul de hotărâre, respectiv actualizarea devizului general prevăzut în anexa 2, după cum urmează:

Suplimentări ale capitolelor Devizului general:

- CAP. 7 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică,  s-a suplimentat cu valoarea de 1.999,20 lei inclusiv TVA ;

- CAP.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, s-a suplimentat cu valoarea de 382.017,94 lei inclusiv TVA ;

Total majorări = 384.017,14 lei inclusiv  TVA.

Diminuări ale capitolelor Devizului general:

- CAP.5 - Alte Cheltuieli, s-a diminuat cu suma de 194.241,44 lei inclusiv  TVA ;

Total diminuări = 194.241,44 lei inclusiv  TVA.

Valoarea totală a modificărilor în urma elaborării Devizului general la faza Proiect tehnic este de 189.775,71 lei inclusiv TVA  și reprezintă o majorare față de valoarea Devizului general aprobat anterior prin HCL  nr. 91 din 29.05.2024.

Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6”,  conform Anexei  la referat, este:

# Valoarea totală a investiției cu TVA    4.017.327,26 lei  inclusiv TVA,

din care C+M                                         2.805.078,60 lei  inclusiv TVA

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior și valoarea supusă spre aprobare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 91 din 29.05.2024 lei (cu tva) | Valoare actualizată indicatori Lei (cu tva) | Modificări Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 3.827.551,56 | 4.017.327,26 | 189.775,71 |
| 2 | Din care C+M | 2.522.501,87 | 2.805.078,60 | 282.576,73 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor  Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6” cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 
 DIRECTOR EXECUTIV      	         	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                        Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

S.C./2 ex.