Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcția Tehnică

Direcţia Economică

Nr. 117656/04.12.2024

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite până la data de 31.12.2025.

În aplicarea Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, municipiul Bistrița a solicitat încadrarea proiectului ca nefinalizat și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, până la data de 31.12.2024. Această modificare a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița prin Hotărârea nr. 227/07.12.2023.

Prin adresa Direcției Tehnice nr. 109509/14.11.2024 se solicită prelungirea cu 3 luni a contractului de finanțare, la care se adaugă o lună pentru operațiunile de închidere a proiectului conform procedurilor pentru POR 2014-2020.

Solicitarea survine ca urmare a realizării unui studiu de trafic pentru toate arterele de circulație din oraș, inclusiv străzile care fac parte din obiectivul de investiții ''Linia Verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă'', finanțat din fonduri europene nerambursabile, pentru o nouă evaluare și monitorizare a traficului. Prin studiul de trafic se va stabili un model de circulație care să optimizeze/fluidizeze circulația atât în perioada de vârf cât și în cursul zile în Bistrița și la intrarea și ieșirea din oraș.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest a transmis adresa nr. 113676/25.11.2024, ca urmare a solicitării noastre de transmitere a unui punct de vedere privind prelungirea contractului de finanțare, întrucât procedura de recepție a lucrărilor nu a fost efectuată, dar este obligatorie pentru finalizarea proiectului. Ca urmare, vom demara procedura de recepție a lucrărilor, iar autobuzele vor fi predate operatorului de transport pentru operaționalizarea serviciului de transport public pe noua rută.

În acest sens, pentru proiectul “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având codul SMIS 119105 și Contractul de finanțare nr. 4121 semnat în data de 25.03.2019, propunem prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, până la data de data de 30.04.2025.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, pânâ la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.12.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 30.04.2025.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Director executiv,          	   			Director executiv,

Liliana Coceșiu 		     		 	  Nicolae Scurtu

Director executiv,

Lia Ivașcu

P.S.T/2 ex.