# Cabinet  primar

Nr. 117652/04.12.2024

### REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite pînă la data de 31.12.2025.

Am solicitat Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest prelungirea contractului de finanțare, întrucât procedura de recepție a proiectului este obligatorie pentru finalizarea proiectului. Ca urmare, vom demara procedura de recepție a lucrărilor iar autobuzele vor fi predate operatorului de transport pentru operaționalizarea serviciului de transport public pe noua rută.

Totodată, având în vedere problemele de trafic existente la nivel de municipiu, am dispus realizarea unui studiu de trafic pentru toate arterele de circulație din oraș, inclusiv străzile care fac parte din obiectivul de investiții ''Linia Verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă'', pentru o nouă evaluare și monitorizare a traficului.

Prin studiul de trafic se va stabili un model de circulație care să optimizeze/fluidizeze circulația atât în perioada de vârf cât și în cursul zilei, în Bistrița și la intrarea și ieșirea din oraș.

Astfel, pentru proiectul “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având codul SMIS 119105 și Contractul de finanțare nr. 4121 semnat în data de 25.03.2019, propun prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, până în data de 30.04.2025.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Primar,

Gabriel Lazany

C.L./P.S.T./2 ex.