R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr.227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă extraordinară în data de...........................;

având în vedere:

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, pânâ la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.12.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, până la data de 16.12.2024;

Referatul de aprobare nr.117652/04.12.2024 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr.117656/04.12.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul _______ nr........./...... al comisiilor de specialitate reunite ale consiliului local;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.225/27.10.2022;

Adresa Direcției Tehnice nr.109509/14.11.2024 privind proiectul ”Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”;

Adresa ADR Nord Vest nr.296889/22.11.2024 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.113676/25.11.2024;

prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.132/28.08.2018 pentru aprobarea proiectului ”Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020;

prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.4008/23.10.2023;

prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023;

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4), lit.“e”,”f”, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.I. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„ART.1. – Se aprobă prelungirea duratei proiectului ”Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.04.2025”.

ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.227/07.12.2023, rămân nemodificate.

ART.III. Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit ”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de …… voturi ”pentru”, …… voturi “împotrivă” şi …….”abţineri”.

ART.V. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul Pregătire Documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului – Județul Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE        AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			       SECRETAR GENERAL

GABRIEL LAZANY			LUCIANA – MARIA HRISCU

Bistriţa, la ___________________

Nr. ______________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L./P.S.T./2 ex.