Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice

Nr. 7118/27.01.2025

R A P O R T

privind aprobarea proiectului „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

Urgența este determinată de solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord- Vest, înregistrată cu nr. 6560/23.01.2025 privind demararea etapei contractuale pentru proiectul „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița”, prin care trebuie să transmitem până la termenul maxim de 14.02.2025 documentele solicitate pentru încheierea contractului de finanțare.

Proiectul este admis spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, apelul de proiecte PRNV/2023/481.A/1, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Acțiune - Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice. UAT Municipiul Bistrița a avut o alocare financiară predefinită în sumă de 23.658.279,00 euro.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea mobilității durabile în centrul istoric al municipiului Bistrița, prin dezvoltarea infrastructurii de transport nemotorizat, respectiv modernizarea si extinderea zonelor exclusiv pietonale și a zonelor cu caracter prioritar pietonal, utilizate ca spații partajate pentru pietoni, a traseelor pentru transport public urban de călători,  și a altor forme de mobilitate urbană ecologice.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

- Modernizarea si extinderea zonelor exclusiv pietonale si a zonelor cu caracter prioritar pietonal, utilizate ca spații partajate pentru pietoni, și a traseelor pentru transport public urban de călători.

- Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete in zona centrului istoric al Municipiului Bistrita.

Lucrările propuse implică sistematizarea circulației auto și pietonale, construirea pistelor pentru bicicliști, realizarea / reabilitarea spațiilor plantate, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public. Reorganizarea spațială, mobilarea, iluminatul public, plantarea unui număr semnificativ de arbori, extinderea suprafețelor pietonale, crearea unor „străzi rezidențiale” (străzi preponderent pietonale cu acces auto pentru riverani – shared space) și suplimentarea trecerilor de pietoni sunt principalele măsuri propuse. Prin amplasarea dotărilor urbane (cișmele, locuri de parcare pentru biciclete, stații de încărcare biciclete/trotinete electrice sau stâlpi de iluminat cu conexiune WI-FI) proiectul încearcă să răspundă exigențelor actuale pe care un spațiu public trebuie să le îndeplinească. Măsurile și caracterul fiecărei străzi / piețe cuprinse în proiect sunt adaptate rolului pe care acestea le au în schema de circulație:

• străzile N. Titulescu și M. Kogalniceanu rămân importante pentru traficul auto.

• străzile secundare sunt propuse să devină străzi rezidențiale;

• străzile cuprinse în proiect sunt organizate într-un sistem de sensuri unice, care permite utilizarea mai eficientă a profilelor și obținerea suprafețelor necesare pentru îmbunătățirea mobilității pietonale și velo și pentru creșterea calității spațiului public;

• noile profile stradale includ piste/benzi pentru bicicliști (parțial), trotuare mai largi, plantații de aliniament, spații verzi și locuri de repaus;

• sunt propuse locuri de parcare integrate în noua amenajare a profilelor stradale (pe străzile N. Titulescu, Dogarilor și în Piața Morii);

• spațiile verzi sunt extinse și reorganizate pentru o mai bună accesibilitate și funcționalitate.

Proiectul prevede reabilitarea unei suprafețe totale de aproximativ 47.541 mp și cuprinde următoarele străzi:

| Str. Alexandru Vlahuta (nr. cadastral /CF 80537) | shared space |
| --- | --- |
| Pasaj Alexandru Vlahuta tronson 1 (nr. cadastral /CF 80536) | pietonal |
| Parcare Alexandru Vlahuta nr. 2 (nr. cadastral /CF 93696) | pietonal |
| Piața Centrală (nr. cadastral /CF 80518) | mixt - pietonal / trotuare si benzi carosabile, piste de biciclete |
| Str. C. Dobrogeanu Gherea (nr. cadastral /CF 80545) | shared space |
| Str. Dogarilor tronson 1 (nr. cadastral /CF 78151) | shared space |
| Str. Liviu Rebreanu | pietonal |
| Piata Morii tronson 1 și tronson 2 (nr. cadastral /CF 81749 /CF 84133) | pietonal |
| Str. Nicolae Titulescu (nr. cadastral /CF 80538) | trotuare, banda carosabila, locuri de parcare, piste / banda de ciclisti |
| Pasaj II tronson 1 (nr. cadastral /CF 83164), | pietonal |
| Pasaj II tronson 2 (nr. cadastral /CF 83175) | pietonal |
| Pasaj IV (nr. cadastral /CF 83195) | pietonal |
| Pasaj VII (nr.cadastral /CF 83192) | pietonal |
| Pasaj XIII (nr. cadastral /CF 83224) | shared space |
| Pasaj IX (nr. cadastral /CF 80553) | pietonal |
| Pasaj X (nr. cadastral /CF 83218) | pietonal |
| Str. Vasile Nascu (nr. cadastral /CF 80554) | shared space |
| Str. Vasile Alecsandri (nr. cadastral /CF 80551) | trotuare, banda carosabila |
| Str. Zorilor (tronson Piata Mica - nr. cadastral /CF 83288) | trotuare, banda carosabila |
| Str. Zorilor (partial - nr. cadastral /CF 80552) | trotuare, benzi carosabile |
| Str. Mihail Kogalniceanu (partial - nr. cadastral /CF 80952) | mixt - shared space, trotuare si benzi carosabile, piste /banda de ciclisti. |

Spațiul pietonal urmează a fi tratat unitar, pe fiecare dintre pasajele și spațiile menționate fiind propusă o implementare coerentă a soluției de pavare, utilizându-se plăci de piatră din granit/porfir și piatră cubică din granit/porfir pe fâșiile adiacente clădirilor sau limitelor de proprietate.

Reamenajarea centrului vechi din Bistriţa propune o reabilitare/extindere a suprafeţelor pietonale, reducerea și calmarea traficului auto.

Rezultate așteptate:

- Reducerea emisiilor GES cu peste 5%, in anul următor finalizării fizice a intervențiilor

- Creșterea numărului de utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate ciclismului cu peste ≥30%

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%. Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea totală a proiectului este de 86.506.484,18 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă este de 63.719.293,03 lei, iar valoarea neeligibilă este în cuantum de 22.787.191,15 lei inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Bistrița este în cuantum de 24.061.668,01 lei inclusiv TVA, din care cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 22.787.191,15 lei inclusiv TVA, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.274.476,86 lei inclusiv TVA.

Valorile neeligibile cuprind cheltuielile cu:

- Utilaje, echipamente tehnologice și montaj utilaje și echipamente tehnologice, respectiv cheltuielile cuprinse în bugetul proiectului pentru realizarea fântânilor arteziene și echipamentele aferente fântânilor arteziene, 3.628.393,48 lei

- aparatele de fitness tip "Elliptical bike", tip "Hands", tip "Jogging", tip "Parallels" , tip "Shoulder press”, 273.033,84 lei

- lucrarile de drum (sistem rutier asfalt, parcari, semnalizare rutiera), 2.782.241,04 lei

- marja de buget, 3.532.159,89 lei

- rezerva de implementare pentru ajustarea de preţ, 9.083.446,20 lei

- diverse și neprevăzute, 3.487.916,70 lei

În vederea încheierii contractului de finanțare ADR NV prin Scrisoarea de clarificări solicită la pct. AC7. Hotărârea de aprobare a proiectului(cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție(dacă este cazul).

Raportat la cele menționate mai sus, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare  și având în vedere urgența determinată de transmiterea până la termenul maxim de 14.02.2025 a documentelor solicitate pentru încheierea contractului de finanțare, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Economică		Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Director executiv,			Director executiv,

Nicolae Scurtu			Liliana Coceșiu

C.L./F.A./2 ex.