Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 			Direcţia Economică

Nr. 28499/24.03.2025						Direcția Tehnică

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița – Etapa I”

și a cheltuielilor legate de proiect

Primăria Bistrița  a depus în data de 08.05.2024 proiectul “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița – Etapa I”, în vederea solicitării finanțării prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, apelul de proiecte nr. 481.A/1 - Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice – Municipii reședință de județ. Prin adresele înregistrate cu nr. 18217/25.02.2025 și nr. 28183/21.03.2025, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea etapei contractuale pentru acest proiect și solicită transmiterea documentelor pentru încheierea contractului de finanțare.

Valoarea totală estimată a investiției, aferenta etapei I este de 205.881.257,45 lei inclusiv TVA.

| Nr. crt. | Categorie buget | Valoare inclusiv TVA (lei) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valoare totala proiect (2.3+4) | 205.881.257,45 |
| 2 | Contributie proprie, din care: | 150.891.108,31 |
| 2.1 | Contributia proprie la cheltuielile eligibile (2%) | 2.952.525,91 |
| 2.2 | Cofinantarea proiectului pana la data aprobarii de catre AM PR NV 2021-2027 a suplimentarii supracontractarii (60%) | 89.683.620,24 |
| 2.3 | Contributia aferenta cheltuielilor neeligibile | 58.254.962,16 |
| 3 | Valoare nerambursabila | 54.990.149,14 |
| 4 | Valoare totala eligibila (2.1+2.2+3) | 147.626.295,29 |

Proiectul cuprinde lucrări de infrastructură rutieră (carosabil, trotuare, piste de biciclete, spații shared space), canalizare pluvială, iluminat public inteligent, lucrări de artă – reabilitarea podurilor/podețelor existente, crearea unui pod nou (Zăvoaie – Simpozionului) și a două punți pietonale (Petru Maior – Faleză, Codrișor – Ion Minulescu), consolidare și supralărgire pod Aerodromului – Sec. 3 Unirea, stații de transport public, sistem de bike-sharing și mobilier urban inteligent.

Etapa 1: realizarea a 10,112 km stradă (str. Zăvoaie de la km 6+350-7+721, Tănase Tudoran, Ion Pop Reteganu, DJ 173C – str. Mihai Viteazu, Codrișor, Viorelelor, DJ 173 – 20 m, Ghinzii, V. Ghinzii, Aerodromului, Simpozionului, Faleză – 148 m), podul peste râul Bistrița legătură între str. Zăvoaie și str. Simpozionului, pod peste râul Bistrița legătură între str. Aerodromului și str. Sec. 3 Unirea, pasarela pietonală peste râul Bistrița legătură între str. Petru Maior și str. Faleză, pasarela pietonală peste râul Bistrița legătură între str. Codrișor și str. Ion Minulescu.

Etapa 2: realizarea a 10,321 km stradă (DJ 154, Sec. 2 Sărata, Parcul Industrial, DC 8G, Zăvoaie în lungime de 592 m, Victor Babeș, Lacului, Sec. 3 Unirea), pod peste valea Slătiniței de pe str. Sec. 3 Unirea, pasarela pietonală peste râul Bistrița legătură între str. Lacului și str. Grănicerilor și toate intervențiile de la parcarea park-and-ride de la pârtia de schi.

Documentația tehnică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 2/23.01.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița”.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița – Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030			   Direcția Tehnică

Director executiv,					  Director executiv,

Liliana Coceșiu 				                 Lia Ivașcu

Direcția Economică

Director executiv,

Nicolae Scurtu

C.L./Ș.M./2 ex.