DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 35089/09.04.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotararea nr.32/29.02.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor” cu modificările și completările ulterioare

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor”, au fost aprobați  prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.32/29.02.2024.  Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 187/26.09.2024 au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici în urma finalizării etapei de elaborare proiect tehnic.

Ulterior, prin Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 201/17.10.2024 s-a completat anexa la Hotărârea nr. 32 din 29.02.2024 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare, cu descrierea sumară a investiției.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....” a fost  majorată valoarea subcapitolului 7.2. - Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, calculată în baza indicilor conform  previziunillor  cresterii costului în constructii, respectiv au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Situația comparativă între indicatorii aprobați anterior în urma finalizării proiectului tehnic, respectiv  indicatorii stabiliți în urma actualizării valorii subcapitolului 7.2, se prezintă astfel:

|  | Indicatori aprobați prin 187/26.09.2024 lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare în Aprilie 2025 lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 17.094.802,44 | 17.399.914,82 |
| Din care C+M | 12.412.683,75 | 12.412.683,75 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.32/29.02.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Căstăilor” cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 DIRECTOR EXECUTIV        	                     DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                   Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

S.C./2 ex.