Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcția Tehnică

Direcţia Economică

Nr. 36891/14.04.2025

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014–2020, proiectele care nu sunt finalizate până la data de 31.12.2023 pot beneficia de o prelungire a duratei de implementare până cel târziu la 31.12.2025.

Pentru aplicarea acestor dispoziții, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care stabilește acțiunile necesare pregătirii închiderii programului.

În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Bistrița a adoptat, în etape succesive, următoarele măsuri:

Hotărârea Consiliului Local nr. 227/07.12.2023

Prin această hotărâre, proiectul “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” a fost încadrat ca proiect nefinalizat, conform cadrului legal aplicabil proiectelor aflate în curs de implementare la finalul anului 2023, cu termen de prelungire până la data de 31.12.2024.

Hotărârea Consiliului Local nr. 240/10.12.2024

Ulterior, Consiliul Local a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.04.2025, în vederea finalizării activităților rămase din fonduri proprii și a îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin contractul de finanțare.

Situația actuală și necesitatea unei noi modificări

În continuarea implementării proiectului, Municipiul Bistrița a solicitat Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest prelungirea duratei contractului de finanțare, prin încheierea unui act adițional, având în vedere că recepția lucrărilor – etapă esențială pentru închiderea oficială a proiectului – nu a fost încă finalizată.

Principalele motive obiective sunt:

- În urma vizitelor de teren ale comisiei de recepție, au fost identificate lucrări care necesită remediere, acestea fiind în prezent în curs de execuție;

- Se impune verificarea funcționării optime a Sistemului de Management al Traficului, componentă esențială a proiectului, conform cerințelor tehnice asumate prin contract.

În acest context, prin adresa nr. 300306/ 28.03.2025, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 36489/ 14.04.2025, ADR Nord-Vest a solicitat Municipiului Bistrița transmiterea unei noi Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe noul termen de finalizare a proiectului, în vederea încheierii actului adițional la contractul de finanțare.

Având în vedere:

- prevederile Programului Operațional Regional 2014–2020;

- obligațiile asumate de Municipiul Bistrița prin contractul de finanțare;

- necesitatea finalizării proiectului în condiții optime, cu respectarea tuturor cerințelor de eligibilitate și sustenabilitate;

- urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre, determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare 30.04.2025;

Se propune spre analiză și aprobare consiliului local, modificarea

Hotărârii nr. 227/07.12.2023, prin stabilirea noului termen de finalizare a proiectului la data de 30.06.2025, pentru a permite închiderea proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în condiții optime și cu respectarea tuturor obligațiilor contractuale.

Director executiv,          	   			Director executiv,

Liliana Coceșiu 		     		 	  Nicolae Scurtu

Director executiv,

Lia Ivașcu

P.S.T/2 ex.