# Cabinet  primar

Nr. 36887/14.04.2025

### REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 4121/25.03.2019, încheiat între Municipiul Bistrița și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru implementarea proiectului „Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, cod SMIS 119105;

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite pînă la data de 31.12.2025.

- Faptul că recepția la terminarea lucrărilor nu a fost încă finalizată, din următoarele motive obiective:

  - În urma vizitelor efectuate de comisia de recepție au fost identificate lucrări ce necesită remediere, aflate în curs de execuție;

  - Se impune verificarea funcționării optime a Sistemului de Management al Traficului, componentă esențială a proiectului, conform cerințelor tehnice asumate prin contract;

- Solicitarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest de a transmite o Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea noului termen de finalizare, în vederea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare;

Ținând cont de:

- prevederile Programului Operațional Regional 2014–2020;

- obligațiile asumate de Municipiul Bistrița prin contractul de finanțare;

- necesitatea finalizării proiectului în condiții optime, cu respectarea tuturor cerințelor de eligibilitate și sustenabilitate;

- urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre, determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, pânâ la finalizarea actuală a perioadei de implementare 30.04.2025;

Propun spre analiză și aprobare consiliului local, Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, până la data de 30.06.2025, termen estimat ca fiind necesar pentru finalizarea recepției și asigurarea funcționalității complete al investiției.

Primar,

Gabriel Lazany

C.L./P.S.T./2 ex.