DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 67931/10.07.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexelor Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.06.2023 au fost aprobați Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 91/29.05.2024,  au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici ca urmare a finalizării etapei de proiectare, completându-se cu Anexa 2 – Deviz General actualizat.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 238 din 28.11.2024,  s-au modificat și înlocuit Anexa 1 și Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.06.2023 cu modificările și completările exterioare.

Având în vedere finalizarea lucrărilor și stabilirea valorii cheltuielilor la obiectivul de investiții , prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....” , cât și solicitarea de clarificări nr. 48922 formulată de către MDLPA, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/12.06.2023, cu modificările și completările ulterioare.

Situația comparativă între indicatorii aprobați anterior, respectiv indicatorii stabiliți în urma actualizării devizului general, se prezintă astfel:

|  | Valori aprobate prin HCL nr. 116/12.06.2023 lei inclusiv TVA | Valori aprobate prin HCL nr. 91/29.05.2024 lei inclusiv TVA | Valori aprobate prin HCL nr. 238/28.11.2024 lei inclusiv TVA | Valori supuse spre aprobare în Iulie 2025 lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.633.209,87 | 3.827.551,56 | 4.017.327,26 | 3.830.322,34 |
| C+M | 2.563.534,83 | 2.522.501,87 | 2.805.078,60 | 2.784.459,68 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                    DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 DIRECTOR EXECUTIV        	                           DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                          Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

Sălăgean Ciprian /2 ex.