CABINET PRIMAR

Nr. 67930/10.07.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea anexelor Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” a făcut obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022  Componenta 5 – valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1, runda 1.

Lucrările la obiectivul de investiții au fost finalizate în luna mai 2025, iar prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 47866 din 19.05.2025 acestea au fost recepționate.

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă, se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”.

- clarificarea nr. 48922 formulată de către MDLPA prin care se solicită devizul general actualizat.

A fost stabilită valoarea finală a cheltuielilor și s-a actualizat Devizul General de către proiectantul AMICII BUILDING S.R.L.

Având în vedere că valoarea actualizată a devizului general este diferită de valoarea aprobată initial prin HCL nr.116/12.06.2023, se impune aprobarea acesteia în Consiliului Local al Municipiului Bistrița.

Modificarea se realizează în conformitate cu:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației  tehnico-economice cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele menționate mai sus, aprob inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,

Gabriel LAZANY