CABINET PRIMAR

Nr. 55235 din 05.06.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – etapa 3 - str. Remus Cristian Bucur”

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – etapa 3 - str. Remus Cristian Bucur”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 158/18.12.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiții privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița- etapa 3, a fost aprobat, conform art.3., Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița- strada Remus Cristian Bucur, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa nr. 3 la hotărâre.

În vederea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării, devizul general a fost actualizat prin Dispoziția Primarului municipiului Bistrița nr. 66/15.02.2024. Actualizarea a fost facută folosind indicele de prețuri de consum lunar (total), publicat de Institutul Național de Statistică, calculat pentru perioada cuprinsă între data întocmirii devizului general și data actualizării.

În urma elaborării studiului de coexistență solicitat de către DEER SA Sucursala Bistrița pentru  autorizarea lucrărilor aferente str. Remus Cristian Bucur, s-a încheiat un contract de angajament prin care municipiul Bistrița se obligă să elibereze amplasamentul  și să achite costul aferent.Această cheltuială duce la o nouă modificare a  devizului general aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea cu valoarea de 113.597,56 lei cu TVA.

Totodată, în faza de proiectare a contractului, proiectantul a elaborat îmbunătățiri calitative/schimbare a soluțiilor din SF, ținând cont de modificările din teren de la data elaborării acestuia și până în prezent, precum și de condițiile impuse prin avize.

Aceste lucrări constau în execuția a două trotuare,  a unei rețele de refulare cu stație de pompare pentru deversarea apelor pluviale din rețeaua de canalizare pluvială, precum și montarea unui separator de hidrocarburi.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general.

Indicatorii tehnico-economici actualizați cu noile valori rezultate din devizul general ( parte a Studiului de fezabilitate actualizat)  trebuie aprobați de către consiliul local.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata (fără TVA) HCL nr. 158/18.12.2013 | Valoare totală actualizată (cu TVA), DP nr. 66/ 15.02.2024 | Valoare actualizata Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 590.532,50 | 1.087.609,49 | 1.445.065,23 |
| 2. | Din care C+M | 550.837,45 | 945.651,60 | 1.164.413,56 |

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – etapa 3 - str. Remus Cristian Bucur”.

PRIMAR,

GABRIEL LAZANY