DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 76966/06.08.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexelor la Hotararea nr. nr. 2/23.01.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița”

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița” au fost aprobați  prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 2/23.01.2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este de 21%.

Urgenta este determinata de necesitatea transmiterii către finanțator, a  noilor indicatori tehnico-economici aprobați, conform modificarilor legislative  privind cota TVA.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Situația comparativă între indicatorii aprobați la faza de Studiu de fezabilitate  (anexele 1 și 2 la Hotărârea  nr. 2/23.01.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița) și indicatorii  rezultați în urma majorării cotei de TVA, se prezintă astfel:

Etapa 1

|  | Indicatori aprobați prin nr. HCL nr. 2/23.01.2024 lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare în August 2025 lei inclusiv TVA | Diferente lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 204.410.090,00 | 207.795.658,21 | 3.385.568,21 |
| Din care C+M | 127.008.052,01 | 129.142.641,11 | 2.134.589,10 |

Etapa 2

|  | Indicatori aprobați prin nr. HCL nr. 2/23.01.2024 lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare în August 2025 lei inclusiv TVA | Diferente lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 155.583.450,89 | 158.283.360,36 | 2.699.909,47 |
| Din care C+M | 91.849.928,22 | 93.393.624,50 | 1.543.696,28 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea nr. 2/23.01.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița”.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 DIRECTOR EXECUTIV        	                     DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                   Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

T.V./2 ex.