DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

NR. 47163 /15.05.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 62/26.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”-Viisoara

Prin Hotărârea nr. 62/26.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Bistrița s-a aprobat studiul de fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”-Viisoara.

În faza de Studiu de fezabilitate s-a considerat că panourile sandwich de perete se vor încastra în structura de metal a containerelor modulare, însă la întocmirea proiectului tehnic și DDE, după discuțiile avute cu furnizorii de specialitate pentru aceste tipuri de containere modulare, pentru o eficiență termică mai bună și conform breviarelor de calcul  s-a stabilit că montarea panourilor de închidere, panou sandwich 20 cm să se facă înspre exteriorul structurii metalice ale containerului prefabricat. Aceasta a adus la creșterea suprafeței construite a clădirii în ansamblul ei .

Având în vedere faptul că la întocmirea Proiectului tehnic a fost solicitată asistența tehnică de la Direcția de Sănatate Publică, pentru obținerea avizului

s-au cerut următoarele:

-refacerea unora  dintre compartimentările interioare (pentru un flux mai bun) ,     -introducerea unui perete interior despărțitor în sala de așteptare ,

-crearea unui coridor  spre o a doua ieșire în exterior,

Toate aceste modificări au dus la scăderea suprafeței utile a constructiei.

Datele tehnice ale investitiei”  Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”, propuse în anexă, sunt următoarele:

| PARTER - cota ±0,00 |  |
| --- | --- |
| FUNCTIUNE | SUPRAFATA (mp) |
| Sala de așteptare 1 | 15.14 |
| Sala de așteptare 2 | 13.34 |
| Birou personal angajat | 9.39 |
| Grup sanitar mixt | 3.18 |
| Grup sanitar persoane dizabilități | 4.16 |
| Spațiu depozitare și curățenie | 2.30 |
| Deșeuri medicale | 1.35 |
| Coridor | 2.47 |
| Consiliere individuală medicală și/sau Întâlniri de grup | 12.89 |
| Cabinet medical și sala de tratamente | 14.61 |
| Consiliere socială | 11.85 |
| Activități de consiliere/mediere școlară/alte activități educative | 11.85 |
| Grup sanitar mixt | 2.03 |
| Grup sanitar mixt | 2.05 |
| Total parter : s. utila (mp) | 106.61 |
| Total parter : s. construita (mp) | 129.60 |
| TOTAL |  |
| Suprafața construita propusă Centru Comunitar Integrat | 129.60 |
| Suprafața construită 14 containere locuințe care rămân pe amplasament | 201.60 |
| Suprafața construită desfasurată clădiri pe amplasament | 331.20 |
| Suprafața totală teren | 1300 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 62/26.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”-Viisoara.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                          DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU	                                                  Nicolae SCURTU

DIRECȚIA DEZVOLTARE             DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE,

DURABILĂ                                             ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV                                  DIRECTOR EXECUTIV

Liliana Alunița COCEȘIU                                       Dumitru CINCEA

R.A./2 ex.