Nr. 47160 /15.05.2025

- REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 62/26.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”-Viisoara

Prin Hotărârea nr. 62/26.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Bistrița s-a aprobat studiul de fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”-Viisoara.

În faza de Studiu de fezabilitate s-a considerat că panourile sandwich de perete se vor încastra în structura de metal a containerelor modulare, însă la întocmirea proiectului tehnic și DDE, după discuțiile avute cu furnizorii de specialitate pentru aceste tipuri de containere modulare, pentru o eficiență termică mai bună și conform breviarelor de calcul  s-a stabilit că montarea panourilor de închidere, panou sandwich 20 cm să se facă înspre exteriorul structurii metalice ale containerului prefabricat. Aceasta a adus la creșterea suprafeței construite a clădirii în ansamblul ei .

Având în vedere faptul că la întocmirea Proiectului tehnic a fost solicitată asistența tehnică de la Direcția de Sănatate Publică, pentru obținerea avizului s-au cerut unele modificări, care au dus la scăderea suprafeței utile a constructiei.

Datele tehnice ale investitiei”  Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”, propuse în anexă, sunt următoarele:

| PARTER - cota ±0,00 |  |
| --- | --- |
| FUNCTIUNE | SUPRAFATA (mp) |
| Sala de așteptare 1 | 15.14 |
| Sala de așteptare 2 | 13.34 |
| Birou personal angajat | 9.39 |
| Grup sanitar mixt | 3.18 |
| Grup sanitar persoane dizabilități | 4.16 |
| Spațiu depozitare și curățenie | 2.30 |
| Deșeuri medicale | 1.35 |
| Coridor | 2.47 |
| Consiliere individuală medicală și/sau Întâlniri de grup | 12.89 |
| Cabinet medical și sala de tratamente | 14.61 |
| Consiliere socială | 11.85 |
| Activități de consiliere/mediere școlară/alte activități educative | 11.85 |
| Grup sanitar mixt | 2.03 |
| Grup sanitar mixt | 2.05 |
| Total parter : s. utila (mp) | 106.61 |
| Total parter : s. construita (mp) | 129.60 |
| TOTAL |  |
| Suprafața construita propusă Centru Comunitar Integrat | 129.60 |
| Suprafața construită 14 containere locuințe care rămân pe amplasament | 201.60 |
| Suprafața construită desfasurată clădiri pe amplasament | 331.20 |
| Suprafața totală teren | 1300 |

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 62/26.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița”-Viisoara.

PRIMAR,

Gabriel Lazany