DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

NR. 56908/11.06.2025

RAPORT

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 66 din 12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița”

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița nr. 66 din 12.04.2023,  a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița” care face obiectul contractului de finanțare nr. 129883/17.11.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 -Valul renovării, Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2. 1/1,runda 1.

Ulterior, Municipiul Bistrița a încheiat cu Asocierea SORIN CORNEL CONSTRUCT S.R.L (LIDER)- INST NISTOR SRL(ASOCIAT 1)- DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL(ASOCIAT 2) Contractul de lucrări nr.152/L/04.09.2024 având ca obiect proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții mai sus amintit.

În faza de întocmire PT, la vizita in teren la acest obiectiv, au fost identificate diferite deficiente din punct de vedere structural si al siguranței. S-a refăcut expertiza tehnica unde s-au recomandat diferite lucrări de intervenție pentru a se realiza execuția conform normativelor si a legislației in vigoare, proiectul PT a cuprins modificări fata de DALI. Pentru a se putea continua execuția și finaliza lucrările de intervenție si eficientizare energetică este necesara aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza PT.

Având în vedere  prevederile H.G. nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

conform cărora:“Art. II - Pentru obiectivele/proiectele de investiţii aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, cu includerea secţiunii a 7-a "Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț", devine necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Situația comparativă între indicatorii - economici aprobați anterior și valoarea supusă spre aprobare este următoarea:

|  | Valori aprobate prin HCL 66/2023 La faza DALI (lei cu TVA) |  | Valori propuse spre aprobare (lei cu TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de investitii | Total invest | Din care C+M | Total invest | Din care C+M |
| Grădinița cu program normal NR.16 | 1.400.185,02 | 991.949,47 | 1.896.698,43 | 1.429.765,21 |
| Total: | 1.400.185,02 | 991.949,47 | 1.896.698,43 | 1.429.765,21 |

Față de aspectele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 66 din 12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița”

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru Matei CINCEA

F.C.V.A / 2ex