CABINET PRIMAR

Nr. 56872 /11.06.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 66 din 12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița”

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița nr. 66 din 12.04.2023,  a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița” care face obiectul contractului de finanțare nr. 129883/17.11.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5-Valul renovării, Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2. 1/1,runda 1.

Ulterior, Municipiul Bistrița a încheiat cu Asocierea SORIN CORNEL CONSTRUCT S.R.L (LIDER)- INST NISTOR SRL(ASOCIAT 1)- DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL(ASOCIAT 2) Contractul de lucrări nr.152/L/04.09.2024 având ca obiect proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus amintit.

În faza de întocmire PT, la vizita in teren la acest obiectiv, au fost identificate diferite deficiente din punct de vedere structural si al siguranței. S-a refăcut expertiza tehnica unde s-au recomandat diferite lucrări de intervenție pentru a se realiza execuția conform normativelor si a legislației in vigoare, proiectul PT a cuprins modificări fata de DALI. Pentru a se putea continua execuția și finaliza lucrările de intervenție si eficientizare energetică este necesara aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza PT.

Având în vedere  prevederile H.G. nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare conform cărora: “Art. II - Pentru obiectivele / proiectele de investiţii aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, cu includerea secţiunii a 7-a "Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ", devine necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 66 din 12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița”.

PRIMAR,

GABRIEL LAZANY