DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 78466/12.08.2025

R A P O R T

pentru modificarea Anexei Hotărârii nr. 163 din 18.09.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 18.09.2023  au fost aprobate Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”.

În urma elaborării proiectului tehnic, prin care au fost respectate condițiile impuse de Direcția de Cultură Bistrița-Năsăud si de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta prin avizele obținute la faza Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, precum si prin introducerea unor lucrari noi fata de cele prevazute la faza DALI, inclusiv solutii de reabilitare a subsolului, a rezultat o majorare a valorii lucrărilor ce trebuie executate.

Au fost suplimentate solutiile de reabilitare, acestea incluzand realizarea de compartimentari interioare noi, refacerea sarpantei si a invelitorii, refacerea finisajelor interioare si exterioare precum si a instalatiilor, suplimentari care au condus la cresterea valorii de reabilitare estimata initial.

Având în vedere faptul ca au avut loc unele modificari ale solutiilor stabilite initial, precum si intrarea in vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse este de 21%, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul lunii august 2025.

De asemenea , este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv a valorii subcapitolelor 7.1.- Cheltuieli aferente marjei de buget si 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 163 din 18.09.2023, întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează  prin grijă beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...).

- Având în vedere necorelarea datelor referitoare la suprafața construită și cea desfășurată, precum și a regimului de înălțime existent în CF nr. 73759 și cel rezultat în urma măsurătorilor efectuate la faza PT, a fost demarată procedura de actualizare a datelor din cartea funciară. Prin urmare se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii sunt prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre, iar valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, este de: 1,050,401.68

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| Valoare aprobata | 1.114.991,55 | 1.325.343,48 |
| Din care C+M aprobat | 716.021,97 | 852.066,16 |
| VALOARE PROPUSA | 2.583.059,17 | 3.123.230,95 |
| Din care C+M | 1.584.122,53 | 1.916.788,26 |
| Diferenta | 1.468.067,62 | 2.213.672,08 |
| Din care C+M | 879.935,62 | 1.064.722,10 |

conform devizului general actualizat, anexa la raport.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 163 din 18.09.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                    DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 DIRECTOR EXECUTIV        	                           DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                          Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

Morari Andrei /2 ex