CABINET PRIMAR

Nr. 78425/12.08.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 163 din 18.09.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 163 din 18.09.2023  au fost aprobate Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”.

În urma elaborării proiectului tehnic, prin care au fost respectate condițiile impuse de Direcția de Cultură Bistrița-Năsăud prin avizul obținut la faza Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, precum si prin introducerea unor lucrari noi fata de cele prevazute la faza DALI, a rezultat o majorare a valorii lucrărilor ce trebuie executate.

De asemenea , este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv a valorii subcapitolelor 7.1.- Cheltuieli aferente marjei de buget si 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 163 din 18.09.2023, întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023.

Având în vedere faptul ca au avut loc unele modificari ale solutiilor stabilite initial, precum si intrarea in vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse este de 21%, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul lunii august 2025.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr.907/2016, art.10, alin(4), Devizul general întocmit la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcție existentă, se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...)

Având în vedere necorelarea datelor referitoare la suprafața construită și cea desfășurată, precum și a regimului de înălțime existent în CF nr. 73759 și cel rezultat în urma măsurătorilor efectuate la faza PT, a fost demarată procedura de actualizare a datelor din cartea funciară. Prin urmare, se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 163 din 18.09.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”.

Primar,

Gabriel LAZANY