DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. 823/22.01.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu componente DALI  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Centrul de zi pentru persoane cu handicap neuropsihic si mental in municipiul Bistrița” localitatea componenta Unirea, nr. 51

Proiectul “Centrul de zi de pentru persoane cu handicap neuropsihic si mental in municipiul Bistrita”, a fost depus in cursul anului 2023, urmare adoptării Hotărârii  Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 145/16.08.2023.

Potrivit art. 4 din această hotărâre, Municipiul Bistrița, prin Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa se angajează să acrediteze serviciul social nou creat prin acest proiect, Cod 8899 CZ-D-I, după crearea acestuia și includerea acestuia în organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, din cadrul Primăriei municipiului Bistrița.

Prin Hotărârea  Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 168/28.09.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.145/16.08.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic şi mental, în municipiul Bistriţa” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - COMPONENTA 13 Reforme Sociale, Ţinta 396, Investiţia I2 Reabilitarea, Renovarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, s-a aprobat darea in administrare către Direcția de Asistență Socială a terenului din localitatea componentă Unirea, nr. 51, identificat prin extras CF nr. 90162, si număr cadastral 90162, precum și dreptul de a efectua lucrări de construcție a imobilului, pe o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea proiectului.

Prin Declarația privind asumarea respectării principiului DNSH,   Municipiul Bistrita, prin Direcția  de Asistență Socială, și-a asumat faptul că proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției, niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prevăzute la art. 17 al Regulamentului UE 2020/852.

În vederea implementării acestui proiect, la data de 10.05.2024 a fost incheiat Contractul de Servicii nr. 2/L/2024, cu  Amicii Building SRL, in vederea intocmirii unui Studiu de Fezabilitate cu componente DALI pentru obiectivul “Centrul de zi de pentru persoane cu handicap neuropsihic si mental in municipiul Bistrița”.

La data de 20.01.2025, Studiul de Fezabilitate cu componente DALI a fost aprobat in cadrul sedintei Cosiliului Tehnico-Economic, primind avizul favorabil nr.1/2025.

Activitățile care se vor realiza in centrul de zi, vor avea la bază oferirea unor servicii sociale la un înalt grad de profesionalism, pentru un număr de minim 100 de persoane/an cu handicap neuropsihic si mental, prin formarea unei echipe multidisciplinare care va deservi centrul de zi. Echipa multidisciplinară va avea in componență personal specializat, in conformitate cu standardele in domeniu, precum asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, ergo terapeut, logoped, medic, precum si personal auxiliar.

Pentru realizarea obiectivului este necesară edificarea unei clădiri de aproximativ 350 mp cu regim regim de înălțime P, cu respectarea arhitecturii specifice zonei:

SF cu elemente DALI supus aprobării cuprinde demolarea construcțiilor existente C2,  C3, intervenții la C1 prin reabilitarea fațadei de la strada principala si construirea in continuare a clădirii in locul celor demolate.

Amenajarea și sistematizarea spațiului exterior al Centrului de zi va fi realizată in conformitate cu cerințele si dotările specifice ale utilizatorilor.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni, este de 25 luni, din care execuția este de 9 luni, conform graficului de implementare.

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei:

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 3.839.003,75 | 723.966,80 | 4.562.970,55 |
| Din care C+M | 2.604.745,21 | 494.901,59 | 3.099.646,80 |

- suprafață construită totala (Sc) =365,90  mp;

- suprafață desfășurată totală (Sd) = 451,90 mp ;

- suprafață alei pietonale = 114,60 mp;

- suprafața spatii verzi  = 577,80 mp;

- suprafața alei carosabile și zona de parcare = 137,70 mp.

Având în vedere cele mai sus expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu componente DALI  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Centrul de zi pentru persoane cu handicap neuropsihic si mental in municipiul Bistrita” localitatea componenta Unirea, Nr. 51 să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului local al municipiului Bistrița.

DIRECTOR EXECUTIV

RADU DREPTATE

D.R./M.D./2.ex.