Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 			Direcţia Economică

Nr. 92702/24.09.2025

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.188/26.09.2024 privind aprobarea proiectului „Coridor ecologic Valea Căstăilor”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

Primăria municipiului Bistrița a depus spre finanțare în data de 04.11.2024, proiectul „Coridor ecologic Valea Căstăilor” în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, apelul de proiecte PRNV/2023/371.A/1, dedicat unităților administrativ-teritoriale cu statut de municipii-reședință de județ și unităților administrativ-teritoriale limitrofe din zonele urbane funcționale aferente acestora.

Proiectul, aflat în etapa de contractare, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.188/26.09.2024, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.79/30.04.2025 și  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 205 din 27.08.2025.

Ca urmare a solicitării de clarificări a ADR AM Nord-Vest nr.031741/19.09.2025, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.91590/22.09.2025, a fost necesară actualizarea bugetului proiectului prin reîncadrarea unor cheltuieli din cadrul cheltuielilor directe eligibil în cadrul cheltuielilor complementare neeligibile, mai exact:

- devizul 10.2.8 Spaliere vegetație mascare estacade – 289.763,49 lei inclusiv TVA;

- devizul 10.2.9 Realizare pergolă mascare – 183.336,56 lei inclusiv tva;

- devizul 10.2.10 Realizare poduri faună – 458.467,43 lei inclusiv tva

Astfel, bugetul proiectului a suferit modificări, prin recalcularea procentelor cheltuielilor directe eligibile (cap1,2,4,5.1.1,7.2 eligibil), a cheltuielilor complementare eligibile (15% din cheltuielile directe eligibile) și neeligibile (depășiri ale procentului de 15%), și a cheltuielilor indirecte eligibile (7% din cheltuielile directe eligibile), după cum urmează:

| Buget | Valoare aprobată prin HCL nr.188/26.09.2024 (lei cu TVA) | Valoare aprobată prin HCL nr.79/30.04.2025 (lei cu TVA) | Valoare aprobată prin HCL nr.205/27.08.2025 (lei cu TVA) | Valoare propusă prin proiectul de hotărâre (lei cu tva) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare totală | 17.094.802,44 | 17.152.699,34 | 17.101.517,06 | 17.038.620,35 |
| Valoare eligibilă | 13.515.675,41 | 13.368.632,50 | 14.144.651,14 | 13.183.229,83 |
| Valoare neeligibilă | 3.579.127,02 | 3.784.066,84 | 2.956.865,92 | 3.855.390,52 |
| Contribuție proprie 2% | 270.309,99 | 267.372,65 | 282.893,10 | 263.664,63 |

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii hotărârii de consiliu către ADR AM Nord-Vest, până în data de 29.09.2025, pentru finalizarea procesului de contractare.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.188/26.09.2024 privind aprobarea proiectului „Coridor ecologic Valea Căstăilor”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030	      	  Direcția Economică 		Director executiv,		                      Director executiv,

Liliana Coceșiu 			 	     Nicolae Scurtu

C.L./B.P./2 ex.