Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr. 120842/10.12.2025

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Incubator de Afaceri Bistrita IndustriaNova Hub” și a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul de hotărâre propune aprobarea proiectului „Incubator de Afaceri Bistrita IndustriaNova Hub”  în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific 1.3 - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, apelul de proiecte nr.  PRNV/2023/132.B.1/1, valoarea totală a proiectului şi contribuţia proprie şi de cofinanţare a Municipiului Bistriţa pentru implementarea proiectului.

Urmare a faptului că proiectul a fost admis pentru finanţare, a fost demarată etapa de contractare, aspect notificat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Vest, prin adresa nr. ADRAM 035814/14.11.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Bistrița cu nr. 111553/17.11.2025. Prin această adresă sunt solicitate Municipiului Bistriţa o serie de documente necesare pentru încheierea contractului de finanţare, printre care este indicată şi hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa prin care se aprobă proiectul și cheltuielile aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

Valoarea totală a proiectului „Incubator de Afaceri Bistrita IndustriaNova Hub” este de 14.588.807,81 lei inclusiv TVA. Contribuția proprie în proiect a Municipiului Bistrița este în cuantum de 8.140.073,96 lei inclusiv TVA, din care cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 2.297.553,81 lei inclusiv TVA și contribuția de 49,85% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5.842.520,15 lei inclusiv TVA.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial robust, care să fie format din StartUp-uri, companii nou înființate și alți actori interesați în urmarea unor programe de incubare/accelerare și crearea unui program pentru facilitarea colaborării între IMM-uri, alte companii, investitori privați și fonduri de investiții, structuri de cercetare, birouri de design și marketing, pentru a încuraja inovația deschisă și pentru a crea „inovații tehnologice policentrice” în cadrul incubatorului.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

- Realizarea infrastructurii necesare funcționării incubatorului de afaceri;

- Desfășurarea unui ciclu complet de incubare pentru locatarii incubatorului de afaceri până în anul 2029.

Conceptul Incubatorului de afaceri Bistrița IndustriaNova Hub este centrat preponderent pe susținerea și dezvoltarea start-up-urilor în domeniul multimedia și gaming, respectiv un incubator de afaceri de tip mixt. Acest incubator este conceput să fie un centru de inovație și creștere pentru tinerii antreprenori, oferind resurse, infrastructură și suport esențial pentru transformarea ideilor în afaceri de succes. Amplasat lângă viitorul parc de specializare inteligentă, incubatorul va beneficia de proximitatea față de resursele academice, tehnologice și de cercetare oferite de parc, creând un ecosistem favorabil dezvoltării afacerilor inovative.

Caracteristicile și facilitățile incubatorului:

▪ Incubatorul va fi construit pe o parcelă de teren din proximitarea Parcului de Specializare Inteligentă Bistrița IndustriaNova Hub:

- suprafață teren = 2.490 mp;

- suprafața construită propusă = 968 mp

- suprafața desfăsurată clădire = 1.392mp

▪ Sală de evenimente pentru 110 persoane: Această sală va fi utilizată pentru evenimente de networking, workshop-uri, prezentări de produse și conferințe care vor aduce împreună antreprenori, investitori, mentori și specialiști din industrie. Evenimentele vor fi orientate spre educație, demonstrarea de noi tehnologii și construirea relațiilor între start-up-uri și potențiali clienți sau parteneri.

▪ 4 Spații de laboratoare: Aceste laboratoare vor fi echipate cu tehnologie de ultimă generație, inclusiv calculatoare de înaltă performanță, software specializat pentru dezvoltarea de jocuri, VR/AR și creație de conținut digital. Laboratoarele vor fi gândite să permită experimente și dezvoltări rapide, oferind un spațiu de testare și prototipare pentru produsele start-up-urilor.

▪ 5 săli de mentorat: Aceste săli vor fi disponibile pentru întâlniri de echipă, sesiuni de mentorat, consultări individuale sau discuții cu potențiali investitori și clienți. Sălile vor fi dotate cu echipamente pentru videoconferințe și prezentări, facilitând colaborarea și comunicarea eficientă.

▪ Zonă de catering: Zona de catering va asigura un spațiu confortabil pentru pauze și networking informal, oferind un mediu relaxant pentru discuții și schimb de idei între membrii comunității incubatorului.

▪ 2 sălii de lucru: Aceste săli vor fi disponibile pentru întâlniri de echipă, sesiuni de mentorat, consultări individuale sau discuții cu potențiali investitori și clienți, cât și pentru punerea în practică a aspectelor învățate.

▪ O sală open space: această sală poate fi împărțită în 2 zone de lucru, printr-un perete amovibil.

▪ O sală de ședințe: Această sală va fi disponibilă pentru întâlniri de echipă, consultări individuale sau discuții cu potențiali investitori și clienți.

Ca și indicatori ai proiectului, prin cererea de finanțare și ținând cont de specificațiile Ghidului solicitantului, Municipiul Bistrița și-a asumat crearea unei capacități de 40 de locuri pentru întreprinderi incubate și sprijinirea anuală a unui număr de 36 de afaceri în cadrul incubatorului de afaceri care să finalizeze programul de incubare/accelerare.

Până în prezent Municipiul Bistriţa, în calitate de fondator al incubatorului de afaceri a parcurs o serie de etape importante  pentru implementarea proiectului. În anul 2024 s-a organizat o sesiune de selecție a societății de administrare – partener pentru incubator în vederea încheierii Contractului de Administrare și a Acordului de Parteneriat, iar în urma acestei selecții a fost desemnată câștigătoare S.C. Business Park Bistrița Sud S.R.L.

Prin Hotărârea Consilului Local al Municipiului Bistriţa nr. 195/07.10.2024 s-a aprobat desemnarea Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. Bistrița ca administrator – partener pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Bistrița IndustriaNova Hub” și Acordul de parteneriat dintre UAT Municipiul Bistrița (Partener 1) și Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL Bistrița (Partener 2), în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Bistrița IndustriaNova Hub” și a Regulamentului privind gestionarea şi administrarea „Incubatorului de afaceri Bistrița IndustriaNova Hub” . De asemenea, au mai fost aprobate şi Contractul de administrare şi Regulamentul privind gestionarea şi administrarea „Incubatorului de afaceri Bistrița IndustriaNova Hub”.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Incubator de Afaceri Bistrita IndustriaNova Hub” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030	   	       Direcția Economică

Director executiv,		                       Director executiv,

Liliana Coceșiu 	          		              Nicolae Scurtu

C.L./C.C.Ș./2 ex.