DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

Nr. 122526/15.12.2025

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.142/25.06.2025 privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 1  la Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu DN 17C (str. Lucian Blaga), municipiul Bistrița”

Pentru realizarea obiectivului de investiții denumit “Pasaj denivelat pe DN17 intersectie cu DN17C (strada Lucian Blaga), Municipiul Bistriţa”, a fost incheiat Acordul de parteneriat înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/33337/03.04.2025 si in cadrul U.A.T. Municipiul Bistriţa, judetul Bistriţa-Năsăud cu nr. 33296/03.04.2025

În scopul accelerării procesului de implementare a proiectului, respectiv finalizarea în temen a acestuia, părțile semnatare au convenit ca municipiul Bistrița să preia activitatile legate de eventuale exproprieri pe raza  U.A.T. Bistrita.

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița  nr.142/25.06.2025 privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 1  la Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu DN 17C (str. Lucian Blaga), municipiul Bistrița”

Având în vedere data-limită a perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente PNRR 2021-2026, respectiv luna iulie 2026, a fost necesară comutarea sursei de finantare obiectivului de investitii din PNRR in PT 2021-2027, în conformitate cu Memorandumul aprobat in ședinta de Guvern din data de 18.09.2025 cu tema: Autorizarea continuării contractelor / deciziilor / ordinelor de finanțare / contractelor de achiziție / procedurilor de achiziție care intră sub incidența prevederilor O.U.G nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri

în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, aflate în responsabilitatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din cadrul Componentei 4 - Transport Sustenabil.

Astfel, proiectele care urmează a fi eliminate din PNRR, inclusiv prezentul proiect, vor fi incluse în Programul Transport (PT). Aceste proiecte vor fi incluse în exercițiul financiar curent, iar cele care nu vor fi finalizate până la sfârșitul acestui cadru vor putea fi fazate odată cu începerea noului cadru financiar multianual, la 1 ianuarie 2028.

Prin  MTI-DGPET nr. 31129/04.12.2025, se validează oportunitatea includerii in lista de actiuni eligibile in cadrul Programului Transport 2021 – 2027 a pasajelor rutiere din cadrul Priorității 1 (Propuneri pasaje rutiere denivelate cu finantare din PT 2021 - 2027 - octombrie 2025) și Priorității 2 (Propuneri pasaje rutiere denivelate cu finantare din PT 2021 - 2027 - Noiembrie 2025 - proiectare finalizata, indicatori tehnico - economici aprobati si licitatii atribuire contracte proiectare si executie in derulare), respectiv includerea prezentului obiectiv de investitii in cadrul listei aferente Prioritatii 2.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Acordul de parteneriat, modificarea anumitor clauze se va conveni prin act aditional.

Urgența adoptării prezentei hotărâri de consiliu local este dată de necesitatea comutării sursei de finanțare aferentă obiectivului de investitii din PNRR in PT 2021-2027, respectiv depunerea spre finanțare din fonduri europene alocate in perioada de programare Programul Transport 2021-2027, în scopul accelerării procesului de implementare a proiectului cu finantare nerambursabilă, in conformitate cu prevederile art. 4 din Acordul de parteneriat.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.142/25.06.2025 privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 1  la Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu DN 17C (str. Lucian Blaga), municipiul Bistrița”

DIRECTOR EXECUTIV,				        	DIRECTOR EXECUTIV,

Lia IVAȘCU 				                          Nicolae SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,                                    DIRECTOR EXECUTIV,	Alina IONESCU			                         Dumitru Matei CINCEA

I.L./BCC./2ex.