DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

NR. 2290/ 14.01.2026

RAPORT

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 180 din 31.10.2018,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre, iar prin Hotărârile nr. 39 din 27.03.2020, nr.140 din 30.06.2022, nr. 46 din 17.03.2023 și nr. 221 din 24.09.2025  ale Consiliului local al municipiului Bistrița   s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În urma depunerii situațiilor de lucrări din luna decembrie, s-a constatat că este necesară constituirea rezervei de implementare pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general prin suplimentarea la subcapitolul 7.2. Rezerva de implementare cu valoarea de 5.922.634,57 lei cu TVA.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, anexat la prezentul raport.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 180 din 31.10.2018 | Valoare aprobata HCL nr. 39 din 27.03.2020 | Valoare aprobata HCL nr. 140 din 30.06.2022 | Valoare aprobata HCL nr. 46 din 17.03.2023 | Valoare aprobata HCL nr. 221 din 24.09.2025 | Valoare actualizata Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 12.958.930 | 18.009.640 | 20.137.155 | 20.109.639,19 | 20.258.247,08 | 26.234.723,78 |
| 2. | Din care C+M | 11.779.017 | 15.897.319 | 17.831.257 | 17.831.258,15 | 17.949.647,61 | 17.949.647,61 |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                          DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                         DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                          Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE

UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru Matei CINCEA

Intocmit:Retegan Adina/2 ex.