PRIMAR

Nr. 2287/ 14.01.2026

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 180 din 31.10.2018,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate al proiectului “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre, iar prin Hotărârile nr. 39 din 27.03.2020, nr.140 din 30.06.2022, nr. 46 din 17.03.2023 și nr. 221 din 24.09.2025  ale Consiliului local al municipiului Bistrița   s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În urma depunerii situațiilor de lucrări din luna decembrie 2025, s-a constatat că, pentru decontarea următoarelor situații de lucrări, este necesară actualizarea devizului general prin suplimentarea la subcapitolul 7.2. Rezerva de implementare cu valoarea de 5.922.634,57 lei cu TVA.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici trebuie reaprobați cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,

GABRIEL LAZANY