CABINET PRIMAR

Nr. 9294/30.01.2026

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23, Unirea, str. Secundara 17 (Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartók.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița nr.118 din 27.08.2020,  au fost aprobate Studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”-str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17 (Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartók, elaborate de Asocierea INTEGRAL CONSTRUCT SRL cu MUREȘAN CIPRIAN RAREȘ  PFA, prin lider INTEGRAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Gherla, jud. Cluj.

În faza de întocmire DTAC si PT, la vizita in teren la acest obiectiv, au fost identificate diferite deficiente din punct de vedere structural si al siguranței. S-a refăcut expertiza tehnica unde s-au recomandat diferite lucrări de intervenție pentru a se realiza execuția conform normativelor si a legislației in vigoare, proiectul PT a cuprins modificări fata de SF. Pentru a se putea continua execuția și finaliza lucrările de intervenție si este necesara aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza PT.

Având în vedere  prevederile H.G. nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare conform cărora: “Art. II - Pentru obiectivele / proiectele de investiții aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, cu includerea secțiunii a 7-a "Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț", devine necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.907/2016, art.10, alin(4), Devizul general întocmit la faza Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...)

Urmarea a actualizărilor efectuate la faza elaborării (DTAC; PT) conform valorilor contractelor încheiate, s-au modificat si valorile capitolelor devizului general. Pe cale de consecință, se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23, Unirea, str. Secundară 17 (Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok.

Primar,

Gabriel LAZANY