DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA PATRIMONIU

NR. 15924/28.02.2026

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii nr. 157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

În cadrul obiectivului de investiții “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”, din totalul celor 5 blocuri, Primăria municipiului Bistrița a finalizat blocurile nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici a fost aprobat  prin Hotărârea nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, evaluarea investiției fiind realizată cu prețurile aferente anului 2013.

Având în vedere:

- necesitatea transmiterii către ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea suplimentării fondurilor necesare finalizării obiectivului de investiții;

- intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA ce se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, este de 21% începând cu data de  01.08.2025;

- necesitatea suplimentării cheltuielilor pentru constituirea rezervei de implementare, astfel încât să poată fi efectuate plăți pentru ajustarea lucrărilor rămase de executat la obiectele de investiție ”Bloc 4”, ”Bloc 5” respectiv ”Amenajări exterioare”;

Este necesară modificarea anexei la HCL nr. 157/18.12.2013 și reaprobarea acesteia în Consiliul local.

Devizul general se majorează față de valoarea anterior aprobată cu suma de 997.282,33 lei cu TVA.

Situația comparativă a valorilor aterior aprobate prin hotărârile consiliului local se prezintă astfel:

- valoarea totală a investiţiei *) lei cu T.V.A.

- C+M lei cu T.V.A.

| Valoare aprobată anterior prin HCL nr. 157/18.12.2013 | Valoare aprobată anterior prin HCL nr. 187/31.10.2019 | Valoare aprobată anterior prin HCL nr. 153/28.07.2022 | Valoare aprobată anterior prin HCL nr. 127/25.07.2024 | Valoare propusă (lei cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.351.061,79 | 39.333.097,00 | 83.402.535,45 | 81.868.322,32 | 82.865.604,64 |
| 29.299.432,75 | 34.388.511,00 | 64.806.377,25 | 64.806.377,25 | 65.559.275,67 |

Finanţarea obiectivului de investiții se face din bugetul de stat, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform legii.

CAPACITATI:

Bloc tip 1 - 1 bucată

- 2 unități  locative  cu o cameră;

- 38 unități locative cu 2 camere;

Bloc tip 2- 4  bucăți

- 40 unități  locative  cu o cameră;

- 40 unități locative cu 2 camere;

- 40 unități locative cu 3 camere;

Regim de înălțime  propus: P+3E +M

Hmaxim = 17,17 m(față de cota 0,00 ) la bloc tip 1  și;

= 17,27 m (față de cota 0,00 )  la  blocurile de tip 2;

Hetaj curent = 2,90 m;

Suprafață construită/scară bloc tip 1 = 315,59 mp;

Suprafața construită/scară bloc tip 2 = 266,39 mp;

Suprafață desfășurată bloc tip 1          =   1577,95 mp;

Suprafața desfășurată bloc tip 2          =   1331,95 mp;

Suprafață construită total                     =   2762,30 mp;

Suprafața desfășurată total                  = 13811,50 mp;

Suprafață  teren                                    = 10411,78 mp;

Suprafață parcări                                  = 78 locuri  din care 3 pentru 
                                                                           persoane cu handicap;

Suprafață  spații verzi                           = 3858,22 mp(37,05%)

Suprafață platforme gunoi                    =     28,53 mp;

Suprafață  loc de joacă                         =   120,01 mp;

Suprafață străzi                                     = 1566,36 mp;

Suprafață  trotuare                                = 1747,28 mp;

Suprafată terase, accese, rampe          =   329,10 mp;

POT   = 26,53%(max. 35%);

CUT   =   1,32   (max. 1,80).

DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRII:         77   luni.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin. (4) lit.”d”, art.139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit. „a”, din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propunem modificarea HCL nr. 157/18.12.2013, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  Municipiul  Bistrița.

Susţinem şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 157/18.12.2013,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  municipiul  Bistrița cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                    DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,	                                     Director executiv,

LIA  IVAȘCU	                                           NICOLAE SCURTU

DIRECȚIA PATRIMONIU

Director executiv

ALINA IONESCU