DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ 							      		   NR.20381 / 23.02.2026

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița, nr.204/17.10.2024, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ” Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud ‘’ fiind încheiat contractul de finanțare nr. 36434/14.04.2025 în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny’’ pentru categoria de investiții ‘’alimentări cu apă și stații de tratare a apei ‘’ și ‘’sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare s apelor pluviale, și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de sub 2000 de locuitori ‘’.							Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița  nr.204/17.10.2024,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului                 ” Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud’’, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexele nr.1 și nr.2 la hotărâre, iar prin Hotărârea nr. 212 din 31 Octombrie 2024  a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a modificat Anexa nr. 1 cu indicatorii tehnico-economici datorită clarificărilor impuse de Programului Național de Investiții ''Anghel Saligny''.

În urma procedurii de achiziție s-a încheiat contractul de lucrări nr.106 /L/31.07.2025 în valoare de 3.400.834,54 lei fără T.V.A., încheiat cu S.C. Viacom Mus Grup S.R.L. astfel situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 204/ 17.10.2024 | Valoare aprobata HCL nr.212/ 31.10.2024 | Valoare actualizata Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 6,215,207.61 | 6,215,207.61 | 4,962,126.78 |
| 2. | Din care C+M | 4,750,735.85 | 4,750,735.85 | 3,838,114.76 |

Prin  adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.35555/17.02.2026 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.19997/23.02.2026 care să transmitem hotărârea consiliului local prin care se aprobă asigurarea contribuției de 20% din bugetul local din valoarea contribuției de la bugetul de stat aprobată.							În urma actualizării devizului de lucrări cu valorile din procedura de achiziție, indicatorii economici cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, s-a modificat  astfel încat cuantumul contributiei de la bugetul local se modifică de la 2.215.207,61 lei inclusiv TVA la 1.762.126,78 inclusiv TVA	Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița, nr.204/17.10.2024, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                         DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV        	              DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                              Nicolae SCURTU

Intocmit:Pop Adriana /2 ex.