DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 44251 / 22.04.2026

R A P O R T

pentru modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa, etapa IV - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17(Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok

Prin Hotărârea nr. 118 din 27.08.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistrița a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa, etapa IV - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17(Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok.

Prin Dispoziția Primarului nr. 259 din 09.07.2025 a fost aprobat Devizul general actualizat prin grija beneficiarului cu indicele de prețuri de consum lunar (comunicat de Institutul Național de Statistică calculat între data întocmirii Devizului general și data actualizării respectiv intervalul mai 2020 - august 2025).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%.

În luna martie 2026 a fost inițiată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv de investiții. În cadrul acestei proceduri nu a fost depusă nicio ofertă, fapt ce a condus la imposibilitatea atribuirii contractului de lucrări.

Având în vedere contextul economic actual, se constată că indicatorii tehnico-economici aprobați inițial sunt depășiți și nu mai corespund nivelului actual al prețurilor din piață, ceea ce face imposibilă atragerea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică.

În acest sens, este necesară actualizarea Devizului general cu suma 246.606,11 lei cu TVA (din care 16.553,33 lei reprezintă diferența de TVA de la 19% la 21% aferent valorii aprobate prin Dispoziția Primarului nr. 259 din 09.07.2025, iar 230.052,78 lei cu TVA reprezintă actualizarea prețurilor) și modificarea indicatorilor tehnico-economici  aprobați prin Anexa nr.7 la Hotărârea nr.118 din 27.08.2020 pentru obiectivul de investiții str. George Barițiu .

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

|  | Valoare aprobată în hotărârea consiliului local nr. 118 din 27.08.2020 | Valoare actualizată a Devizului General prin Dispoziția Primarului nr. 259 din 09.07.2025 | Valoare Propusă |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare, Lei inclusiv TVA | 678.944,57 | 989.092.52 | 1.235.698,63 |
| Din care C+M Lei inclusiv TVA | 580.727,25 | 845.596,94 | 980.600,17 |

În conformitate cu art. 44, alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite, pe proprie răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de pentru modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa, etapa IV - str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17(Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok.

DIRECȚIA TEHNICĂ                               DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                             DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU                                              Nicolae SCURTU

Întocmit: Ciherean Ionuț