CABINET PRIMAR

Nr. 44245 / 22.04.2026

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa - etapa IV-str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17(Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok

Prin Hotărârea nr. 118 din 27.08.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistrița a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa - etapa IV-str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17(Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok .

Prin Dispoziția Primarului nr. 259 din 09.07.2025 a fost aprobat Devizul General actualizat prin grija beneficiarului cu indicele de preturi de consum lunar (comunicat de Institutul Național de Statistica calculat între data întocmirii Devizului General și data actualizării respectiv intervalul august 2020- mai 2025).

In martie 2026 a fost inițiată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv de investiții. În cadrul acestei proceduri, nu a fost depusă nicio ofertă, fapt ce a condus la imposibilitatea atribuirii contractului de lucrări.

Având în vedere contextul economic actual, se constată că indicatorii tehnico-economici aprobați inițial sunt depășiți și nu mai corespund nivelului actual al prețurilor din piață, ceea ce face imposibilă atragerea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică.

În acest sens, este necesară actualizarea Devizului general cu suma 246.606,11 lei cu TVA (din care 16.553,33 lei reprezintă diferența de TVA de la 19% la 21% aferent valorii aprobate prin Dispoziția Primarului nr. 259 din 09.07.2025, iar 230.052,78 lei cu TVA reprezintă actualizarea prețurilor) și modificarea indicatorilor tehnico-economici  aprobați prin Anexa nr.7 la Hotărârea nr.118 din 27.09.2020 pentru obiectivul de investiții str. George Barițiu .

Conform legislației, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în Anexa nr. 7 la HCL nr. 118 din 27.08.2020.

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (6) din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.118 din 27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa - etapa IV-str. Lempeș, str. Crângului, str. Zăvoaie, str. Podgoriei, str. Secundară 23 Unirea, str. Secundară 17(Școlii) Unirea, str. George Barițiu, str. Prundului, str. Ion Pop Retegan, str. Filip Cristian Petru, str. Bela Bartok .

Primar,

GABRIEL LAZANY